คู่มือ Implementation

การเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ IC System จาก 8 หลัก เป็น 5 หลัก บน AD DS

Runbook สำหรับทีม Infrastructure / Directory Services

เอกสารนี้เป็น Runbook แบบทำตามได้จริง ตั้งแต่การสำรวจบัญชี การจัดทำ mapping การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ IC System และระบบรอบข้าง ไปจนถึงการรันจริง การตรวจสอบ และแผนสำรอง (Rollback) โดยยึดหลักว่าเปลี่ยนเฉพาะ ชื่อบัญชีสำหรับล็อกอิน โดยไม่ทำให้สิทธิ์ กลุ่ม หรือข้อมูลเดิมเสียหาย

รูปที่ 1 — ภาพรวมขั้นตอนการ Implement ทั้ง 8 Phase

# 0. สรุปแนวคิดสำคัญ (อ่านก่อนเริ่ม)

ก่อนลงมือ ต้องเข้าใจ 3 เรื่องนี้ให้ชัด เพราะเป็นตัวกำหนดขอบเขตความเสี่ยงทั้งหมด

### 1) การ Rename ไม่เปลี่ยน objectSID

เมื่อเปลี่ยน sAMAccountName / UPN / CN ค่า objectSID และ objectGUID จะคงเดิม ผลคือ:

- สิทธิ์ NTFS / File Share (ACL อ้างอิงจาก SID) → ไม่หาย

- สมาชิกภาพกลุ่ม (Group Membership) → ไม่หาย, AD อัปเดต reference ให้อัตโนมัติ

- Mailbox / Exchange object → ยังผูกกับบัญชีเดิม

- Local user profile บนเครื่อง client (ผูกกับ SID) → ไม่หาย

### 2) “เปลี่ยนชื่อบัญชี” ≠ “เปลี่ยนอีเมล”

การเปลี่ยน sAMAccountName จาก 8 หลักเป็น 5 หลัก ไม่ได้ เปลี่ยนอีเมลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ อีเมลจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคุณตั้งใจไปแก้ mail / proxyAddresses เอง จึงต้องตัดสินใจแต่แรกว่าจะแตะแค่ Login name หรือรวมอีเมลด้วย

### 3) ตัวที่ “พัง” คือแอปที่เก็บ username เป็น string

ระบบที่อ้างอิงผู้ใช้ด้วย SID จะไม่กระทบ แต่ระบบที่เก็บ sAMAccountName/UPN เป็นข้อความในฐานข้อมูลของตัวเอง (เช่น IC System เอง, HR, VPN, แอป LOB) ต้องได้รับการอัปเดตให้ตรงกัน — นี่คือหัวใจงานฝั่ง Integration

รูปที่ 2 — การ rename คงค่า objectSID เดิม สิทธิ์และกลุ่มจึงไม่หาย

# 1. Scope & Decision Matrix

ตัดสินใจให้ครบก่อน แล้วบันทึกเป็น baseline:

| Attribute | เปลี่ยนหรือไม่? | ผลกระทบถ้าเปลี่ยน |
| --- | --- | --- |
| sAMAccountName (DOMAIN\ชื่อ) | ใช่ (หลัก) | Login แบบ legacy, แอปที่ bind ด้วย SAM |
| userPrincipalName (UPN) | ควรเปลี่ยนตาม | Login แบบ UPN, M365/Entra sign-in, Cert (SAN=UPN) |
| CN / Name (RDN) | เลือกได้ | DN เปลี่ยน, สคริปต์/รายงานที่ hardcode DN |
| mail / proxyAddresses | แนะนำ: ไม่แตะ | ถ้าเปลี่ยน = เปลี่ยนอีเมล → งานบานปลาย |
| homeDirectory / profilePath | เฉพาะที่ใช้ %username% | ต้องย้าย/เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ตาม |
| displayName / ชื่อจริง | ปกติไม่แตะ | เป็นชื่อแสดงผล ไม่เกี่ยวกับ login |

คำแนะนำ: ถ้าเป้าหมายคือ “แค่เปลี่ยน login เป็น 5 หลัก” ให้เปลี่ยนเฉพาะ sAMAccountName + UPN (+ CN เพื่อความสอดคล้อง) และไม่แตะอีเมล จะลดความเสี่ยงลงมาก

# 2. Phase 1 — Discovery & Inventory

เป้าหมาย: รู้ว่ามีบัญชีกี่ตัว อยู่ OU ไหน ผูกกับอะไรบ้าง

### 2.1 Export บัญชีปัจจุบัน

$SearchBase = "OU=Users,DC=contoso,DC=local" # ปรับตามจริง Get-ADUser -Filter * -SearchBase $SearchBase -Properties ` SamAccountName,UserPrincipalName,mail,DisplayName,DistinguishedName,` Enabled,homeDirectory,profilePath,proxyAddresses ¦ Where-Object { $_.SamAccountName -match '^\d{8}$' } ¦ # เฉพาะ 8 หลัก Select-Object SamAccountName,UserPrincipalName,mail,DisplayName,` DistinguishedName,Enabled,homeDirectory,profilePath ¦ Export-Csv .\01_current_users.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

### 2.2 ตรวจ Dependency ที่ผูกกับบัญชี

- SPN ที่ผูกกับ user account (setspn -L) — กระทบ Kerberos ถ้ามี

- Home folder / Roaming profile ที่ path ใช้ชื่อบัญชี

- Certificate ที่ออกให้ (SAN=UPN) — เปลี่ยน UPN แล้ว cert เดิมใช้ logon ไม่ได้

- บัญชีที่ถูกใช้เป็น Service account — ต้องอัปเดต service/scheduled task

# 3. Phase 2 — จัดทำ Mapping Table

เป้าหมาย: ตาราง old → new ที่ผ่านการตรวจสอบว่าไม่ชนกัน

### 3.1 โครงสร้างไฟล์ mapping.csv

OldSam,NewSam,DisplayName 81234567,10023,สมชาย ใจดี 80099881,10024,สมหญิง มั่นคง

### 3.2 ตรวจสอบ Conflict (สำคัญมาก — ห้ามข้าม)

$map = Import-Csv .\mapping.csv -Encoding UTF8 # (a) 5 หลักซ้ำกันเองในไฟล์ mapping $map ¦ Group-Object NewSam ¦ Where-Object Count -gt 1 # (b) 5 หลักไปชนกับบัญชีที่มีอยู่แล้วใน AD + (c) ตรวจรูปแบบ 5 หลัก foreach ($m in $map) { if (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$($m.NewSam)'" -EA SilentlyContinue) { Write-Warning "NewSam '$($m.NewSam)' มีอยู่แล้วใน AD" } if ($m.NewSam -notmatch '^\d{5}$') { Write-Warning "รูปแบบผิด: $($m.NewSam)" } }

ข้อควรระวัง uniqueness: sAMAccountName ต้อง unique ภายใน domain (จำกัด 20 ตัวอักษร — 5 หลักไม่มีปัญหา), ส่วน UPN ต้อง unique ภายใน forest

# 4. Phase 3 — Dependency & Integration Analysis

ส่วนที่ตัดสินความสำเร็จ/ล้มเหลวของโปรเจกต์ ต้องรู้ว่าแต่ละระบบผูกกับ AD ด้วยอะไร

รูปที่ 3 — IC System และระบบรอบข้าง: วิธี bind กำหนดสิ่งที่ต้องแก้

### 4.1 IC System เชื่อมกับ AD แบบไหน?

| วิธี Bind ของ IC System | ต้องทำอะไร |
| --- | --- |
| Map ด้วย objectSID / objectGUID | ไม่ต้องแก้ (SID คงเดิม) — ดีที่สุด |
| Lookup ด้วย sAMAccountName / UPN | อัปเดตตาราง user ของ IC System ให้ตรงชื่อใหม่ |
| เก็บ username เป็น string ใน DB ของตัวเอง | รัน migration ฝั่งแอปด้วย mapping ชุดเดียวกัน |
| SSO/SAML/OIDC ใช้ UPN หรือ email เป็น NameID | ถ้า NameID=UPN และเปลี่ยน UPN → re-map; ถ้า=email และไม่แตะ email → ปลอดภัย |

ก่อนวันเปลี่ยน ต้องยืนยันกับเจ้าของระบบ IC ว่าใช้ field ใดเป็น key และมี migration plan ฝั่งแอปที่รันด้วย mapping.csv ชุดเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน

### 4.2 ระบบรอบข้างอื่น ๆ

- Exchange / M365 — ไม่แตะ mail/proxyAddresses = อีเมลไม่เปลี่ยน; แต่เปลี่ยน UPN ผู้ใช้ต้อง sign-in M365 ด้วย UPN ใหม่

- Entra ID / Hybrid — sync anchor = objectGUID (ไม่เปลี่ยน) ยัง match cloud object เดิม แต่ UPN sync ขึ้น cloud → กระทบ sign-in, Conditional Access, MFA

- VPN / 802.1X / RADIUS (NPS) — ใช้ SAM/UPN → ต้องแจ้งผู้ใช้ล็อกอินใหม่

- File servers / Home folder — ACL ปลอด (SID) แต่ path ที่มี %username% ต้องย้ายโฟลเดอร์ + อัปเดต homeDirectory

- Certificate / PKI — cert ที่ SAN=UPN ต้อง re-enroll หลังเปลี่ยน UPN (กระทบ Smart card / 802.1X)

# 5. Phase 4 — Communication & Change Management

- ประกาศ new login name (5 หลัก) ให้ผู้ใช้แต่ละคนล่วงหน้า

- แจ้ง Service Desk เตรียมสคริปต์: “ล็อกอินไม่ได้” = ให้ใช้ชื่อใหม่

- ระบุ Maintenance Window ให้ผู้ใช้ logoff ทั้งหมด (เพื่อ refresh Kerberos ticket & cached credentials)

- เตรียมเอกสาร “หลังเปลี่ยนต้องทำอะไร”: logoff/logon, ล็อกอิน VPN/M365 ใหม่

# 6. Phase 5 — Pilot (บังคับทำ)

เลือก 5–10 บัญชีตัวแทนที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งาน (home folder, VPN, M365, IC System, cert)

- รันสคริปต์เปลี่ยนบน pilot

- ทดสอบ: login domain, login M365, เข้า file share เดิม, เข้า IC System, VPN, อีเมลปกติ

- บันทึกปัญหา → ปรับ runbook → ขยายเป็น bulk

# 7. Phase 6 — Execution (Bulk Rename)

### 7.1 ลำดับการทำงานต่อ 1 บัญชี

1) เปลี่ยน sAMAccountName  →  2) เปลี่ยน UPN  →  3) (ถ้าต้องการ) เปลี่ยน CN  →  4) ย้าย home folder  →  5) Log ผลทุกขั้น

### 7.2 สคริปต์หลัก (มี -WhatIf / logging / try-catch)

$map = Import-Csv .\mapping.csv -Encoding UTF8 $Domain = "contoso.local" $WhatIf = $true # << ตั้ง $false เมื่อพร้อมรันจริง $log = New-Object System.Collections.Generic.List[object] foreach ($m in $map) { $entry = [ordered]@{ OldSam=$m.OldSam; NewSam=$m.NewSam; Status=""; Time=(Get-Date) } try { $u = Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$($m.OldSam)'" -Properties UserPrincipalName if (-not $u) { throw "ไม่พบบัญชีเดิม" } $newUPN = "$($m.NewSam)@$Domain" Set-ADUser -Identity $u -SamAccountName $m.NewSam ` -UserPrincipalName $newUPN -WhatIf:$WhatIf -EA Stop Rename-ADObject -Identity $u.DistinguishedName ` -NewName $m.NewSam -WhatIf:$WhatIf -EA Stop $entry.Status = "OK" } catch { $entry.Status = "ERROR: $($_.Exception.Message)" } $log.Add([pscustomobject]$entry) } $log ¦ Export-Csv .\06_rename_log.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8 $log ¦ Group-Object Status ¦ Select Name,Count

รันด้วย $WhatIf = $true ก่อนเสมอ ตรวจ log ให้ครบ แล้วค่อยตั้ง $false — ควรรันใกล้ DC (หรือ PDC emulator) แล้ว repadmin /syncall /AdeP เพื่อเร่ง replication

### 7.3 (ถ้ามี) ย้าย Home folder

foreach ($m in $map) { $old = "\\fs01\home\$($m.OldSam)" $new = "\\fs01\home\$($m.NewSam)" if (Test-Path $old) { Rename-Item -Path $old -NewName $m.NewSam Set-ADUser -Identity $m.NewSam -HomeDirectory $new -HomeDrive "H:" } }

ACL ภายในโฟลเดอร์ปลอดภัยเพราะอ้าง SID — แค่เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ + attribute

# 8. Phase 7 — Validation หลังเปลี่ยน

☐  Get-ADUser <NewSam> เจอ และ objectSID เดิม (เทียบกับ inventory)

☐  Login domain ด้วย DOMAIN\<5หลัก> และ UPN ใหม่ได้

☐  เข้า File share / Home folder เดิมได้ (สิทธิ์ยังอยู่)

☐  สมาชิกกลุ่มครบเหมือนเดิม (Get-ADPrincipalGroupMembership)

☐  อีเมลรับ-ส่งปกติ (ถ้าไม่แตะ mail ต้องไม่เปลี่ยน)

☐  เข้า IC System ได้ด้วยบัญชีใหม่ (ยืนยันฝั่งแอป migrate แล้ว)

☐  VPN / M365 sign-in (ถ้าเปลี่ยน UPN) ผ่าน

☐  Cert / Smart card (ถ้ามี) re-enroll แล้ว

# 9. Phase 8 — Rollback Plan

Trigger: IC System login ล้มเหลวเป็นวงกว้าง / ผู้ใช้เข้าไม่ได้เกินเกณฑ์ที่รับได้ — เพราะ SID ไม่เปลี่ยน จึง rollback ด้วยการเปลี่ยนชื่อกลับ

$map = Import-Csv .\mapping.csv -Encoding UTF8 $Domain = "contoso.local" foreach ($m in $map) { $u = Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$($m.NewSam)'" if ($u) { Set-ADUser $u -SamAccountName $m.OldSam -UserPrincipalName "$($m.OldSam)@$Domain" Rename-ADObject -Identity $u.DistinguishedName -NewName $m.OldSam } }

- ต้องประสาน rollback ฝั่ง IC System พร้อมกัน มิฉะนั้น 2 ฝั่งจะไม่ตรงกัน

- เก็บ AD backup / System State ของ DC และ export ก่อนเปลี่ยน (01_current_users.csv) ไว้เสมอ

# 10. Runbook Checklist (วันดำเนินการ)

### ก่อนวัน D

☐  Scope & decision matrix อนุมัติแล้ว (แตะ SAM+UPN, ไม่แตะ email?)

☐  mapping.csv ตรวจ conflict ผ่าน 100%

☐  ยืนยัน binding method ของ IC System + migration plan ฝั่งแอป

☐  แจ้งผู้ใช้ + Service Desk + จอง Maintenance Window

☐  AD backup / System State + export inventory

☐  Pilot ผ่านครบทุกเคส

### วัน D (ใน Maintenance Window)

☐  ยืนยันผู้ใช้ logoff

☐  รัน rename $WhatIf=$true → ตรวจ log → $false → รันจริง

☐  Force replication + ย้าย home folder (ถ้ามี)

☐  ทริกเกอร์/ยืนยัน migration ฝั่ง IC System

☐  (Hybrid) รัน Entra Connect sync + ตรวจ cloud

☐  Validation checklist

### หลังวัน D

☐  Monitor Service Desk 24–72 ชม.

☐  Re-enroll cert (ถ้ากระทบ)

☐  ปิดงาน + เก็บ log/mapping เป็นเอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ / สมมติฐานของเอกสาร

เอกสารนี้อยู่บนสมมติฐานว่าเป็น on-prem AD DS, เปลี่ยนเฉพาะ login identifier (SAM/UPN) โดยไม่ตั้งใจเปลี่ยนอีเมล และ IC System อ้างอิงบัญชี AD ผ่านชื่อผู้ใช้ หากสภาพแวดล้อมจริงต่างจากนี้ (Hybrid เต็มรูปแบบ, Exchange on-prem, Smart card logon จำนวนมาก, หรือ IC System bind ด้วยวิธีเฉพาะ) ควรปรับ runbook ให้ตรงหน้างาน