คู่มือการทำ Migration

Active Directory Domain Services (AD DS)

Windows Server 2012  ➜  Windows Server 2025

Checklist + ขั้นตอนแบบ Step-by-Step

เอกสารสำหรับทีม IT / System Administrator

เวอร์ชันเอกสาร 1.0

# สารบัญ

# 0. ข้อควรรู้สำคัญก่อนเริ่ม (อ่านก่อนเสมอ)

⚠ ห้ามข้ามจาก 2012 ➜ 2025 โดยตรง — ต้องมี DC รุ่นกลางคั่นก่อน Windows Server 2025 จะเลื่อนขั้น (promote) เป็น Domain Controller ได้ ก็ต่อเมื่อ Forest และ Domain Functional Level อยู่ที่ Windows Server 2016 ขึ้นไป แต่โดเมนที่มีแต่ DC เป็น Windows Server 2012 / 2012 R2 จะยกระดับ Functional Level ได้สูงสุดแค่ 2012 R2 เท่านั้น (ยกให้สูงกว่า OS ของ DC ที่ต่ำสุดในโดเมนไม่ได้) ผลคือ ต้องนำ DC รุ่นกลาง (แนะนำ Windows Server 2022 หรือ 2019/2016) เข้ามาแทน 2012 ให้หมดก่อน แล้วจึงยก Functional Level เป็น 2016 จากนั้นค่อยเพิ่ม DC 2025 ได้

ถ้าพยายาม promote DC 2025 เข้าโดเมน 2012 ตรง ๆ จะเจอ error ประมาณว่า “The forest functional level is not supported. To install a Windows Server 2025 domain controller, the forest functional level must be Windows Server 2016 or higher”

## 0.1 เส้นทางการ Migrate ที่รองรับ (Migration Path)

| ขั้น | สถานะโดเมน | การกระทำหลัก |
| --- | --- | --- |
| เริ่มต้น | DC = 2012 / 2012 R2, FFL/DFL ≤ 2012 R2 | ตรวจสุขภาพ + สำรองข้อมูล |
| ช่วงกลาง | เพิ่ม DC 2022 (หรือ 2019/2016) | ย้าย FSMO/DNS/DHCP แล้ว demote 2012 ทั้งหมด |
| ยกระดับ | DC ทั้งหมด ≥ 2016 | ยก FFL/DFL เป็น Windows Server 2016 |
| ปลายทาง | เพิ่ม DC 2025 | ย้าย FSMO ไป 2025 แล้ว demote DC รุ่นกลาง |
| สรุปงาน | DC ทั้งหมด = 2025 | ยก FFL/DFL เป็น 2025 + เปิดฟีเจอร์ใหม่ |

ℹ ทางเลือก: ถ้าอยากลดจำนวนรอบ หากใน environment มี DC ที่เป็น 2016/2019/2022 อยู่แล้ว และไม่เหลือ 2012 เลย ให้ข้ามช่วงกลางไปเริ่มที่ “ยกระดับ” ได้ทันที การสร้าง forest ใหม่แล้วย้าย object ด้วย ADMT เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ซับซ้อนกว่ามาก คู่มือนี้เน้นวิธี in-forest upgrade ซึ่งเป็นแนวทางที่ Microsoft แนะนำ

## 0.2 หลักการที่ยึดตลอดทั้งงาน

- ใช้วิธี ติดตั้งเครื่องใหม่ (clean install) แล้ว promote เป็น DC ไม่แนะนำ in-place upgrade — โดยเฉพาะถ้าต้องการฟีเจอร์ 32k database page ของ 2025 ซึ่งไม่รองรับผ่าน in-place upgrade

- ควรมี DC อย่างน้อย 2 ตัวเสมอ เพื่อความต่อเนื่องระหว่าง migrate (single DC ทำได้แต่เสี่ยง)

- ทำทีละเครื่อง รอ replication เสร็จและตรวจสุขภาพให้ผ่านทุกครั้งก่อนไปเครื่องถัดไป

- แก้ทุก error ของ dcdiag / repadmin ให้หมดก่อน จึงค่อยเพิ่มหรือ demote DC

- เตรียม SYSVOL replication เป็น DFSR ให้เรียบร้อยก่อน (2019+ ไม่รองรับ FRS แล้ว) — ดูขั้นที่ 2

# 1. Checklist ก่อนเริ่ม (Pre-Migration)

ทำให้ครบทุกข้อก่อนแตะต้อง DC ตัวจริง ช่องซ้ายไว้ติ๊ก ☐ เมื่อทำเสร็จ

## 1.1 เก็บข้อมูลระบบเดิม (Inventory)

| ✓ | รายการที่ต้องทำ | หมายเหตุ / คำสั่งอ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| ☐ | บันทึกรายชื่อ DC ทั้งหมด, OS, IP | Get-ADDomainController -Filter * |
| ☐ | บันทึก Forest / Domain Functional Level ปัจจุบัน | Get-ADForest ¦ Select ForestMode ; Get-ADDomain ¦ Select DomainMode |
| ☐ | บันทึกว่า DC ตัวใดถือ FSMO 5 บทบาท | netdom query fsmo |
| ☐ | ระบุว่า DC ตัวใดทำหน้าที่ DNS / DHCP / CA / Global Catalog | ตรวจ role ที่ติดตั้งในแต่ละเครื่อง |
| ☐ | บันทึกโครงสร้าง Sites & Services / Subnet | dssite.msc |
| ☐ | บันทึก IP, Subnet, Gateway, DNS ที่ตั้งไว้ของแต่ละ DC | ipconfig /all |
| ☐ | ตรวจว่า SYSVOL ใช้ FRS หรือ DFSR | dfsrmig /getglobalstate |

## 1.2 ตรวจสุขภาพ (Health Check) — ต้องผ่านทั้งหมด

| ✓ | รายการที่ต้องทำ | หมายเหตุ / คำสั่งอ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| ☐ | dcdiag ผ่านทุก test | dcdiag /v /c /d /e |
| ☐ | Replication ไม่มี error | repadmin /replsummary และ repadmin /showrepl |
| ☐ | ตรวจ SYSVOL / NETLOGON แชร์ปกติทุก DC | net share (ต้องเห็น SYSVOL และ NETLOGON) |
| ☐ | เวลา (Time sync) ตรงกันทุกเครื่อง | w32tm /query /status |
| ☐ | DNS resolve ชื่อโดเมนและ SRV records ครบ | nslookup -type=srv _ldap._tcp.<domain> |
| ☐ | ตรวจ Event Log (Directory Service / DNS / DFS Replication) ไม่มี error วิกฤต | eventvwr.msc |

## 1.3 สำรองข้อมูล & แผนถอย (Backup & Rollback)

| ✓ | รายการที่ต้องทำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ทำ System State Backup ของ DC ที่ถือ FSMO อย่างน้อย 1 ตัว | wbadmin start systemstatebackup |
| ☐ | Snapshot / Backup VM ของทุก DC (ถ้าเป็น VM) | ปิด DC ก่อน snapshot หรือใช้ backup ที่รองรับ AD |
| ☐ | Export GPO ทั้งหมดเก็บไว้ | Backup-GPO -All -Path <folder> |
| ☐ | บันทึกวิธี seize FSMO เผื่อ DC ต้นทางล่ม | ntdsutil (roles) — ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน |
| ☐ | จองหน้าต่างเวลา (maintenance window) และแจ้งผู้ใช้ | ควรทำนอกเวลาทำการ |

⚠ อย่า snapshot/rollback DC แบบพร่ำเพรื่อ การ restore snapshot ของ DC ที่ replicate ไปแล้ว อาจทำให้เกิด USN rollback และ AD เสียหาย — ใช้ snapshot เป็นแผนถอยกรณีเครื่องพังตอนติดตั้งเท่านั้น ไม่ใช่หลังจากที่ replicate สำเร็จแล้ว

# 2. ขั้นที่ 2 — ย้าย SYSVOL จาก FRS เป็น DFSR

⚠ จำเป็นถ้ายังใช้ FRS Windows Server 2019 / 2022 / 2025 ไม่รองรับ FRS อีกต่อไป (2016 คือรุ่นสุดท้ายที่รองรับ) ถ้ายังไม่ย้ายเป็น DFSR จะเพิ่ม DC รุ่นใหม่ไม่ได้ ตรวจสถานะ: dfsrmig /getglobalstate → ถ้าได้ “DFSR migration has not yet initialized” หรือ state 0 แปลว่ายังเป็น FRS

### ทำตามลำดับ (ทำจากเครื่องที่ถือ PDC Emulator)

- เข้าสู่สถานะ Prepared:

dfsrmig /setglobalstate 1 dfsrmig /getmigrationstate # รอจนทุก DC = Prepared

- เข้าสู่สถานะ Redirected:

dfsrmig /setglobalstate 2 dfsrmig /getmigrationstate # รอจนทุก DC = Redirected

- เข้าสู่สถานะ Eliminated (เลิกใช้ FRS ถาวร):

dfsrmig /setglobalstate 3 dfsrmig /getmigrationstate # รอจนทุก DC = Eliminated

- ยืนยันว่าเรียบร้อย:

dfsrmig /getglobalstate # ต้องได้ 'Eliminated' net share # ต้องยังเห็น SYSVOL / NETLOGON

ℹ เคล็ดลับ รอให้แต่ละ state สำเร็จครบทุก DC ก่อนสั่ง state ถัดไป อย่ารีบ — บางครั้งใช้เวลาหลายสิบนาทีในการ replicate

# 3. ขั้นที่ 3 — เพิ่ม DC รุ่นกลาง (Windows Server 2022)

เป้าหมาย: เอา DC รุ่น 2016/2019/2022 (แนะนำ) เข้ามาแทน 2012 เพื่อให้ยก Functional Level เป็น 2016 ได้ในขั้นถัดไป

## 3.1 เตรียมเครื่องใหม่

| ✓ | รายการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ติดตั้ง Windows Server 2022 (clean install) + อัปเดตแพตช์ล่าสุด | Windows Update ให้ครบ |
| ☐ | ตั้งค่า IP แบบ static, ตั้ง DNS ชี้ไปที่ DC เดิมในโดเมน | อย่าชี้ DNS มาที่ตัวเองก่อน promote |
| ☐ | ตั้งชื่อเครื่อง (hostname) ให้เหมาะสม | เปลี่ยนชื่อก่อน join domain |
| ☐ | Join เครื่องเข้าโดเมนเดิม แล้ว reboot | Add-Computer -DomainName <domain> |

## 3.2 ติดตั้ง AD DS Role และ Promote เป็น DC

ติดตั้ง role (ทำด้วย GUI ผ่าน Server Manager > Add Roles ก็ได้):

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Promote เป็น Domain Controller (เพิ่มเข้าโดเมนที่มีอยู่ + เป็น DNS + Global Catalog):

Install-ADDSDomainController ` -DomainName "contoso.com" ` -InstallDns:$true ` -Credential (Get-Credential) ` -SiteName "Default-First-Site-Name"

ℹ เรื่อง adprep คำสั่ง Install-ADDSDomainController จะรัน adprep /forestprep และ /domainprep ให้อัตโนมัติ ถ้าบัญชีที่ใช้มีสิทธิ์ Schema Admins / Enterprise Admins / Domain Admins หากต้องรันเอง ให้ใช้จาก ISO 2022: \support\adprep\adprep.exe /forestprep แล้ว /domainprep

## 3.3 ตรวจหลังเพิ่ม DC ตัวใหม่

| ✓ | รายการ | คำสั่งอ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| ☐ | DC ใหม่ปรากฏในรายการและ replicate ครบ | repadmin /replsummary |
| ☐ | dcdiag ผ่านบน DC ใหม่ | dcdiag /v |
| ☐ | SYSVOL / NETLOGON แชร์ขึ้นบน DC ใหม่ | net share |
| ☐ | ปรับ DNS ของ DC ใหม่ให้ชี้ตัวเอง + DC อื่นเป็นสำรอง | หลัง replicate เสร็จ |

# 4. ขั้นที่ 4 — ย้ายบทบาท & ปลด DC 2012

## 4.1 ย้าย FSMO ทั้ง 5 บทบาทไปยัง DC 2022

| ระดับ | บทบาท FSMO |
| --- | --- |
| Forest-wide | Schema Master, Domain Naming Master |
| Domain-wide | RID Master, PDC Emulator, Infrastructure Master |

ย้ายทั้งหมดด้วยคำสั่งเดียว (รันบน DC 2022 ตัวใหม่, แทน “NEWDC2022” ด้วยชื่อจริง):

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole ` -Identity "NEWDC2022" ` -OperationMasterRole SchemaMaster,DomainNamingMaster,` RIDMaster,PDCEmulator,InfrastructureMaster netdom query fsmo # ยืนยันว่า role ย้ายมาครบแล้ว

## 4.2 ย้าย DNS และ DHCP

- DNS: ถ้าเป็น AD-Integrated zone จะ replicate ไป DC ใหม่อัตโนมัติเมื่อ DC นั้นเป็น DNS server — เพียงตรวจว่า zone ครบ และปรับ DNS ที่ client/DHCP scope ให้ชี้มาที่ DC ใหม่

- DHCP: ต้องย้ายเอง — export จากเครื่องเดิม แล้ว import เข้าเครื่องใหม่ จากนั้น authorize

# บนเซิร์ฟเวอร์ DHCP เดิม Export-DhcpServer -File C:\dhcp-backup.xml -Leases -Force # คัดลอกไฟล์ไปเครื่องใหม่ แล้วบนเครื่องใหม่: Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools Import-DhcpServer -File C:\dhcp-backup.xml -BackupPath C:\dhcpbk\ -Leases -ScopeOverwrite -Force Add-DhcpServerInDC -DnsName newdc2022.contoso.com -IPAddress <ip> # authorize # ปิด/ยกเลิก authorize DHCP บนเครื่องเดิมเพื่อกัน scope ชนกัน

## 4.3 Demote (ลดขั้น) DC 2012 ทุกตัว

เมื่อ FSMO/DNS/DHCP ย้ายเรียบร้อยและ replication ปกติแล้ว จึง demote DC 2012 (ทำทีละตัว):

# วิธี PowerShell (รันบน DC 2012 ที่จะปลด) Uninstall-ADDSDomainController -DemoteOperationMasterRole -Credential (Get-Credential) # หรือใช้ GUI: Server Manager > Remove Roles > Active Directory Domain Services

| ✓ | ตรวจหลัง demote | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | DC 2012 หายจากรายการ Domain Controllers | Get-ADDomainController -Filter * |
| ☐ | ลบ record ค้างใน AD Sites & Services | dssite.msc > Sites > Servers |
| ☐ | ลบ record ค้างใน DNS (Host A, NS, _msdcs) | ตรวจ zone ทั้ง forward และ _msdcs |
| ☐ | repadmin ไม่มี error หลังปลดเครื่อง | repadmin /replsummary |

ℹ ถ้า demote ปกติไม่ได้ (เครื่องพังไปแล้ว) ใช้ metadata cleanup ผ่าน ntdsutil เพื่อลบข้อมูล DC ที่ตายค้างออกจาก AD ก่อนดำเนินการต่อ

# 5. ขั้นที่ 5 — ยก Functional Level เป็น 2016

⚠ เงื่อนไข ยกได้ก็ต่อเมื่อ ไม่เหลือ DC 2012/2012 R2 ในโดเมนแล้วเลย และทุก DC ที่เหลือเป็น 2016 ขึ้นไป

ตรวจก่อน:

Get-ADDomainController -Filter * ¦ Select-Object Name, OperatingSystem Get-ADForest ¦ Select-Object ForestMode Get-ADDomain ¦ Select-Object DomainMode

ยกระดับ (ยก Domain ก่อน แล้วค่อย Forest):

Set-ADDomainMode -Identity contoso.com -DomainMode Windows2016Domain -Confirm:$false Set-ADForestMode -Identity contoso.com -ForestMode Windows2016Forest -Confirm:$false

ℹ ทำไมต้อง 2016 Windows Server 2019 และ 2022 ไม่มี Functional Level ของตัวเอง — ระดับสูงสุดที่ตั้งได้คือ Windows Server 2016 ซึ่งพอดีเป็นระดับขั้นต่ำที่ DC 2025 ต้องการ

# 6. ขั้นที่ 6 — เพิ่ม DC Windows Server 2025

ขั้นตอนเหมือนขั้นที่ 3 แต่เปลี่ยนเป็นเครื่อง 2025

| ✓ | รายการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ติดตั้ง Windows Server 2025 (clean install) + อัปเดตแพตช์ | ไม่ใช้ in-place upgrade |
| ☐ | ตั้ง IP static, DNS ชี้ DC ที่มีอยู่, Join domain, reboot |  |
| ☐ | ยืนยันว่า FFL/DFL = 2016 แล้ว | Get-ADForest ¦ Select ForestMode |

ติดตั้ง role และ promote:

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools Install-ADDSDomainController ` -DomainName "contoso.com" ` -InstallDns:$true ` -Credential (Get-Credential)

| ✓ | ตรวจหลังเพิ่ม DC 2025 | คำสั่ง |
| --- | --- | --- |
| ☐ | replicate ครบ, dcdiag ผ่าน | repadmin /replsummary ; dcdiag /v |
| ☐ | SYSVOL/NETLOGON แชร์ปกติ | net share |
| ☐ | ปรับ DNS ของ DC 2025 ให้ชี้ตัวเอง + สำรอง |  |

# 7. ขั้นที่ 7 — ย้ายบทบาทไป 2025 & ปลด DC รุ่นกลาง

## 7.1 ย้าย FSMO ทั้ง 5 ไป DC 2025

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole ` -Identity "NEWDC2025" ` -OperationMasterRole SchemaMaster,DomainNamingMaster,` RIDMaster,PDCEmulator,InfrastructureMaster netdom query fsmo

## 7.2 ย้าย DNS / DHCP ไปเครื่อง 2025 (ถ้าจำเป็น)

ใช้แนวทางเดียวกับขั้น 4.2 (DNS auto-replicate เมื่อเป็น AD-Integrated; DHCP ใช้ Export/Import แล้ว authorize)

## 7.3 Demote DC รุ่นกลาง (2022) ทุกตัว

Uninstall-ADDSDomainController -DemoteOperationMasterRole -Credential (Get-Credential)

| ✓ | ตรวจหลัง demote | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | เหลือแต่ DC 2025 ในรายการ | Get-ADDomainController -Filter * ¦ Select Name, OperatingSystem |
| ☐ | ลบ record ค้างใน Sites & Services และ DNS | เหมือนขั้น 4.3 |
| ☐ | replication ปกติ ไม่มี error | repadmin /replsummary |

# 8. ขั้นที่ 8 — ยก Functional Level เป็น 2025 & เปิดฟีเจอร์ใหม่

⚠ เงื่อนไข ยกได้เมื่อ DC ทุกตัวในโดเมนเป็น Windows Server 2025 แล้วเท่านั้น

ยก Domain แล้ว Forest:

Set-ADDomainMode -Identity contoso.com -DomainMode Windows2025Domain -Confirm:$false Set-ADForestMode -Identity contoso.com -ForestMode Windows2025Forest -Confirm:$false Get-ADForest ¦ Select ForestMode ; Get-ADDomain ¦ Select DomainMode # ยืนยัน

## 8.1 ฟีเจอร์ใหม่ที่ปลดล็อกได้

- Database 32k pages: เพิ่มขนาด page ของฐานข้อมูล AD จาก 8KB เป็น 32KB (รองรับ AD scale ได้ดีขึ้น) เป็น optional feature ที่เปิดหลังได้ 2025 DFL แล้ว — ทำตามเอกสาร Microsoft “Database 32k pages for Active Directory” เพราะมีขั้นตอนเฉพาะและต้องวางแผน

- ความปลอดภัยที่ปรับปรุง: LDAP รองรับ TLS 1.3, บล็อกโปรโตคอล SAM/legacy บางส่วน, การเข้ารหัสที่แข็งแรงขึ้น

ℹ ควรทำเมื่อระบบนิ่งแล้ว แนะนำให้เปิดฟีเจอร์ 32k pages หลังจากยืนยันว่าโดเมนทำงานปกติต่อเนื่องหลาย ๆ วันแล้ว และมี backup ที่ดี เพราะการเปลี่ยน page size มีผลกับ ESE database

# 9. Checklist ตรวจสอบหลัง Migrate (Validation)

| ✓ | รายการตรวจสอบ | คำสั่ง / วิธี |
| --- | --- | --- |
| ☐ | FSMO ทั้ง 5 อยู่บน DC 2025 | netdom query fsmo |
| ☐ | dcdiag ผ่านทุก test บนทุก DC | dcdiag /v /c /d /e |
| ☐ | Replication ไม่มี error | repadmin /replsummary ; repadmin /showrepl |
| ☐ | SYSVOL/NETLOGON แชร์ครบทุก DC และใช้ DFSR | net share ; dfsrmig /getglobalstate |
| ☐ | ทุก DC เป็น Global Catalog ตามต้องการ | ตรวจใน dssite.msc |
| ☐ | Client login / Group Policy ทำงานปกติ | gpupdate /force ; gpresult /r บนเครื่อง client |
| ☐ | DNS resolve SRV records ครบ | nslookup -type=srv _ldap._tcp.<domain> |
| ☐ | DHCP แจก IP ได้และ authorize ถูกต้อง | Get-DhcpServerInDC |
| ☐ | Event Log ไม่มี error วิกฤต (Directory Service/DNS/DFSR) | eventvwr.msc |
| ☐ | FFL/DFL = Windows Server 2025 | Get-ADForest/Get-ADDomain |
| ☐ | ลบ record DC เก่าค้างใน DNS / Sites & Services หมดแล้ว |  |
| ☐ | Time sync: PDC Emulator ชี้ NTP ภายนอกที่เชื่อถือได้ | w32tm /query /status |

## 9.1 ข้อควรระวังสำคัญ (สรุป)

- อย่ายก Functional Level ก่อน ที่ DC รุ่นเก่าจะถูก demote จนหมด — ยกแล้วลดกลับไม่ได้ (ปกติ)

- อย่า demote DC ที่ยังถือ FSMO อยู่ — ต้องย้าย role ออกก่อนเสมอ

- อย่ามี DC เพียงตัวเดียวระหว่าง migrate ถ้าเลี่ยงได้

- อย่าลืมปรับการตั้งค่า DNS บน client/DHCP scope ให้ชี้ DC ตัวใหม่ ก่อนปลดตัวเก่า

- เก็บ System State backup ล่าสุดไว้เสมอ ก่อนแต่ละขั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่

# ภาคผนวก — สรุปคำสั่งที่ใช้บ่อย

| วัตถุประสงค์ | คำสั่ง |
| --- | --- |
| ดูรายชื่อ DC + OS | Get-ADDomainController -Filter * ¦ Select Name,OperatingSystem |
| ดู FFL / DFL | Get-ADForest¦Select ForestMode ; Get-ADDomain¦Select DomainMode |
| ดูผู้ถือ FSMO | netdom query fsmo |
| ตรวจ replication | repadmin /replsummary ; repadmin /showrepl |
| ตรวจสุขภาพ DC | dcdiag /v /c /d /e |
| สถานะ SYSVOL (FRS/DFSR) | dfsrmig /getglobalstate |
| ติดตั้ง AD DS role | Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools |
| Promote เป็น DC | Install-ADDSDomainController -DomainName <d> -InstallDns |
| ย้าย FSMO | Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity <dc> -OperationMasterRole ... |
| Demote DC | Uninstall-ADDSDomainController -DemoteOperationMasterRole |
| ยก FFL/DFL | Set-ADForestMode / Set-ADDomainMode -ForestMode/-DomainMode <mode> |
| Metadata cleanup | ntdsutil (เมื่อ DC ตายค้าง) |

อ้างอิงหลัก: Microsoft Learn — Active Directory Domain Services functional levels และ Identifying Your Functional Level Upgrade. โปรดตรวจสอบเอกสาร Microsoft ล่าสุดก่อนดำเนินการจริงในระบบ production เสมอ